Actividades
Fecha inicio: 03/Mayo/2018
Fecha fin: 27/Junio/2018

SPRINT 1

- Realizar mensajes de prueba para BPM	8h
- Creación índice	8h
- Datos de prueba	2h
- Realizar stored script:
  Resultado de la prospección
  - Total de prospectos	8h
  - Total en top up	4h
  - Total en renovación	4h
  - Consulta de cliente para actualizar bandera de carga	24h
  - Consulta de cliente, datos cliente, id_prospección	16h
  - Actualización etiquetas cliente (contactado/no contactado)	5h
  - Consulta datos cliente para entregar lista marketing	16h
- Documentación	24h
- Pruebas integración	16h
  Total horas:	135h/17D

SPRINT 2

- Realizar mensajes de prueba para BPM	8h
- Realizar índice de trazabilidad	24h
- Análisis de consultas que se deben realizar para cada una de las historias
  - Consulta de datos del cliente por id_cliente	8h
  - Actualizar datos cliente	5h
  - Actualizar estados del proceso del cliente	16h
  - Consulta de estado del cliente	8h
  - Consulta de teléfonos y atributos del cliente solicitado	16h
  - Actualizar teléfonos cliente	8h
  - Actualizar etiquetas del teléfono de cliente	4h
  - Consulta de registro de gestiones de prospecto	16h
  - Consulta de ofertas (automáticas, máxima, tasas, montos, ets.) por clliente	16h
  - Actualizar las ofertas de cliente	8h
  - Actualizar folio generado	4h
- Documentación	24h
- Pruebas de integración	16h
Total horas	181h/22D

Total: 39D